БАШКОРТОСТАН        РЕСПУБЛИКАҺЫ                  РЕСПУБЛИКА            БАШКОРТОСТАН

ЙӘРМӘКӘЙ  РАЙОНЫ   МУНИЦИПАЛЬ                             СОВЕТ      СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ

РАЙОНЫНЫҢ   ИҪКЕ     СҮЛЛЕ   АУЫЛ                                СТАРОСУЛЛИНСКИЙ        СЕЛЬСОВЕТ

СОВЕТЫ          АУЫЛ         БИЛӘМӘҺЕ                                                     МУНИЦИПАЛЬНОГО             РАЙОНА

СОВЕТЫ                                                                           ЕРМЕКЕЕВСКИЙ     РАЙОН

452195,   Иҫке Сүлле ауылы,    Уҙәк  урамы,  84                                            452195, с. Старые Сулли, ул. Центральная.84

тел.  2 – 63 – 73                                                               тел.  2 – 63 – 73

# ______________________________________________________________________________________________________________________               ҠАРАР                                №  46                          РЕШЕНИЕ

21 январь 2020й.                                                            21 января 2020г.

Об утверждении плана мероприятий по Году эстетики населенных пунктов в  сельском поселении Старосуллинсакий  сельсовет муниципального района Ермекеевский  район Республики Башкортостан на 2020 год

Руководствуясь Указом Главы Республики Башкортостан от 17 октября 2019 года № 341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года                Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы»               в целях создания условий комфортного проживания населения сельского поселения, повышения уровня благоустройства, формирования эстетического внешнего облика населенных пунктов и создание благоприятной жизненной среды, Совет сельского поселения Старосуллинсакий  сельсовет муниципального района Ермекеевский  район Республики Башкортостан решил:

1.Утвердить план мероприятий по Году эстетики населенных пунктов благоустройству в сельском поселении Старосуллинсакий  сельсовет муниципального района Ермекеевский  район Республики Башкортостан на 2020 год, согласно приложению № 1.

2.Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке на информационном стенде в здании администрации сельского поселения сельского поселения Старосуллинсакий  сельсовет муниципального района Ермекеевский  район Республики Башкортостан.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии.

Глава сельского поселения

Старосуллинсакий  сельсовет

муниципального района

Ермекеевский  район

Республики Башкортостан                                          Р.Х.Абдуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к решению Совета сельского

поселения Старосуллинсакий  сельсовет

муниципального района

Ермекеевский  район Республики

Башкортостан

№ 46 от 21 января 2020 г.

План мероприятий по Году эстетики населённых пунктов в сельском поселении Старосуллинсакий  сельсовет муниципального района Ермекеевский  район Республики Башкортостан

| № п/п | Что запланировано | Адрес | Сроки реализации (месяц) | Ответственный за реализацию данного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации состояния ограждений заборов личных подворий населения и бесхозных участков в населенных пунктах | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Январь, февраль | Глава сельского поселения |
|  | Проведение заседания Совета сельского поселения « О благоустройстве и санитарной очистке населенных пунктов, производственных объектов на территории сельского поселения» | с. Старые Сулли, ул.Центральная 84 | апрель | Глава сельского поселения, депутаты Совета |
| 2 | Проведение собраний граждан по вопросам уборки придомовых территорий | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель, сентябрь | Глава сельского поселения, депутаты Совета |
| 3 | Организация и проведение субботников по благоустройству и уборке закрепленных территорий около организаций, учреждений, частных домовладений | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель, сентябрь | Глава сельского поселения, депутаты Совета |
| 4 | Косметический ремонт памятников, обелисков погибшим в годы ВОВ, уборка прилегающих к ним территорий | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель | Глава сельского поселения |
| 5 | Капитальный ремонт ограждения детской площадки в с.Старые Сулли | с.Старые Сулли | Апрель, сентябрь | Глава сельского поселения |
| 6 | Проведение рейдов по улицам сел с целью выявление частных домов, требующих ремонта заборов, покраски строений | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель-август | Глава сельского поселения, депутаты Совета |
| 7 | Озеленение населенных пунктов сельского поселения территорий около частных домовладений, административных зданий, организаций | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Май - июнь | Администрация с/п, руководители предприятий, частные домовладельцы |
| 8 | Посадка зеленых насаждений | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель, октябрь | Администрация с/п, руководители предприятий, частные домовладельцы |
| 9 | Уход за зелеными насаждениями: обрезка деревьев, кустарников, санитарная вырубка, уход за клумбами) | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель-май, октябрь | Администрация с/п, руководители предприятий, частные домовладельцы |
| 10 | Благоустройство дворовых территорий, создание газонов, клумб, палисадников | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель-май | Администрация с/п, руководители предприятий, частные домовладельцы |
| 11 | Санитарная прочистка лесополос от сухостоя и кустарников | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Сентябрь-октябрь | Глава сельского поселения, депутаты Совета |
| 12 | Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, фасадов зданий, сооружение новых | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | май–октябрь | Администрация с/п, руководители предприятий, частные домовладельцы |
| 13 | Обкос травы придомовых и иных территорий, | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Июль-октябрь | Администрация с/п, руководители предприятий, частные домовладельцы |
| 14 | Скашивание обочин дорог и заброшенных территорий от сорной растительности | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Июль-октябрь | Глава сельского поселения |
| 15 | Работы по освещению территорий населенных пунктов (замена старых светильников на светодиодные) | с. Старые Сулли, с.Новые Сулли | Апрель- октябрь | Глава сельского поселения |
| 16 | Благоустройство территории родников на территории поселения | С.Старые Сулли | Апрель- октябрь | Глава сельского поселения |